Teambesprechungs-Protokoll
Protokoll-Nr.: / NA	Datum: 04.11.2021		Nä Nächste Besprechung: k.A.
	Zeit: von 10:30 bis 11:00 Uhr		Zeit: von - bis - Uhr
	Ort: B114		Ort: B114
Protokoll: Frau/Herr Stöhr
		Anwesend		Protokoll gelesen, verstanden / (Datum, Unterschrift)
Alt, Theresa		ja
Leonov, Peter		ja
Rohrwild, Daniel		ja
Stöhr, Philipp (Scrum Master)		ja
Vogl, Florian		ja

Product Owner		ja

Stichwort	Informationen	Wer?	Bis wann?
Prototyp	Nur lokale Variante im Moment und wird zum nächsten Meilenstein ausgebaut und mit „Leben“ und Funktionen gefüllt	Alle	Nächsten / Meilen-stein
OOA	Schriftliche und „Use-Case“-Ausarbeitung dem Product Owner vorgestellt und mit ihm besprochen	Alle
Projektplan	Arbeitspakete und Zuständigkeiten mit einfügen → sollte nach diesem Review noch gemacht werden (Issue durch Product Owner in die Wege geleitet)
Dokumentations-richtlinien	Teilweise erfüllt → weiterer Ausbau und Nachverfolgung dieser

bitte wenden!

Stichwort	Informationen	Wer?	Bis wann?
Termin-vereinbarungen	E-Mail für Sprint- und Reviewwünsche verfassen um Termine fix zu gestalten	Scrum Master
Aufgaben-verteilung	Philipp: Landing Page funktional gestalten / (Authentifizierung+Login+Registrierung) / Theresa: Fragenklassen erstellen / Florian: Implementierung der Frageklassen (Build-A-Quiz) / Peter: Rangliste und Profil / Daniel: Play: Spiele das Quiz – Einträge der Ergebnisse in die DB
Code	Arbeiten auf verschiedenen Branches einbinden	Theresa (alle anwenden)