Teambesprechungs-Protokoll
Protokoll-Nr.: / NA	Datum: 26.10.2021		Nä Nächste Besprechung: -
	Zeit: von 11:15 bis 12:15 Uhr		Zeit: von - bis - Uhr
	Ort: Hochschule		Ort: -
Protokoll: Frau/Herr Philipp Stöhr
		Anwesend		Protokoll gelesen, verstanden / (Datum, Unterschrift)
Alt, Theresa
Leonov, Peter
Rohrwild, Daniel
Stöhr, Philipp (Scrum Master)
Vogl, Florian

Stichwort	Informationen	Wer?	Bis wann?
Allgemeine Überlegungen des weiteren Vorgehens	- Überlegungen zu den Einstellungen für Usergruppen / - Datenbank-Anlagen / - Quizgruppen-Erstellung / - Zufügen und Löschen von Usern in der DB / - Am Anfang (mit späterer Erweiterungsmöglichkeit) können Spieler nur einer Gruppe angehören/beitreten	alle
Aufgaben-verteilung	- E-Mail vom User in DB aufnehmen und DB-Erweiterungen / - OOA: Beschreibung (Text) anfertigen zum Projekt / - OOA: Use-Case-Diagramm zur Beschreibung anfertigen / - OOD anfertigen, wenn OOA fertiggestellt / - Profil-HTML-Seite für Prototypen („Ich-Seite“, Userprofil)	Rohrwild, / Alt, / Stöhr, / Vogl, / Leonov	Zw. Do, 28.10.21 und Di 02.11.21
OOA und OOD	Objektorientierte Varianten des Analyseprozesses (OOA – „Was soll das Programm machen“) und des Entwurfprozesses (OOD – „Wie soll das Programm es machen“) im Rahmen der Entwicklung eines Softwareprojektes	allgemeine Info

bitte wenden!

Stichwort	Informationen	Wer?	Bis wann?
OOA	OOA: Objektorientierte Analyse / Situation/Problemstellung analysieren / Ziel: System von Objekten finden und strukturieren / 1) Objekte und Klassen finden / 2) Eigenschaften und Funktionen festlegen / 3) Welche Objekte haben (welche) Beziehungen untereinander? / Ziel: System von Objekten finden und strukturieren / Ergebnis z.B.: / - Anwendungsfalldiagramme / - Aktivitätsdiagramme / - grobe Klassendiagramme	allgemeine Info
OOD	OOA: Objektorientierte Analyse / Situation/Problemstellung analysieren / Ziel: System von Objekten finden und strukturieren / 1) Objekte und Klassen finden / 2) Eigenschaften und Funktionen festlegen / 3) Welche Objekte haben (welche) Beziehungen untereinander? / Konkretisierung der Analyseergebnisse / Ziel: Endgültige Architektur festlegen / 1) Zusammenspiel Fachklassen / Benutzeroberfläche (z.B. MVC) / 2) Anbindung Datenhaltung (z.B. Datenbank) / 3) Beziehung der Objekte untereinander bestimmen / 4) Anpassung auf Programmiersprache Ergebnis z.B.: / - Klassendiagramme als Vorstufe der Implementierung	allgemeine Info