Statusreport_01
# Allgemeines:
Projektname: BAQ (Build-A-Quiz)
Scrummaster: Philipp Stöhr
Teammitglieder:
- Philipp Stöhr
- Theresa Alt
- Florian Vogl
- Daniel Rohrwild
- Peter Leonov
Datum des Berichts: 11.11.21
Bericht-Nummer: 1
Projektende: Do. 02.12.2021
Fertigstellungsgrad: 55%
Projektampel: gelb

# Zusammenfassung Ist-Zustand:
1. Corporate-Design erstellt -> siehe GIT
2. GIT-Repository erstellt und Rechte vergeben
3. Projektarchitektur festgelegt (Coding in GIT, Webserver, MySQL-Datenbank (Maria-DB)-> siehe GIT für nähere Infos
4. Use-Cases schriftlich festgelegt -> genauere Infos siehe GIT
5. OOA erstellt -> nähere Infos siehe OOA-Diagramm ( am Ende angefügt)
6. OOD erstellt -> nähere Infos siehe OOD-Diagramm (am Ende angefügt)
7. Grob Zeitplan erstellt -> nähere Infos siehe Excel-Zeitplan (GIT)
8. ER-Diagramm erstellt -> nähere Infos siehe ER-Diagramm (GIT)
9. DB-Skript für Anlegung der Datenbank erstellt -> genauere Infos siehe DB-Skript
10. Prototyp erstellt (Landing, Quiz-erstellen, Profile, Rangliste, Impressum+Datenschutz)
11. Rollen-Verteilung festgelegt:
  1. Philipp Stöhr: Scrum-Master, Protokollführer
  2. Theresa Alt: GIT Verantwortliche
  3. Florian Vogl: Scrum-Master Vertreter
  4. Daniel Rohrwild: DB Verantwortlicher, Protokollführer (Stellvertreter)
  5. Peter Leonov: Product-Backlog Verantwortlicher

# Aktuelle Änderungen:
1. Nach erstem Sprint-Review wurde die Quiz-Idee nochmal angepasst. Es ist nun möglich in Gruppen „gegeneinander“ zu spielen => „Challenge“
2. User-Storys werden vom Team erstellt und nicht vom Product-Owner
# Erkannte Risiken/ aktuelle Probleme:
KEINE
# Ausblick über die nächsten Aktivitäten:
1. Login+Registrierung auf Landingpage ermöglichen mit PHP -> Zuständigkeit: Philipp Stöhr (Status: unerledigt)
2. Generische PHP-Klassen erstellt -> Zuständigkeit: Theresa Alt (Status: erledigt)
3. Quizerstellung mit PHP erstellen + in DB speichern -> Zuständigkeit: Florian Vogl (Status: unerledigt)
4. Quizauswertungsseite erstellen + Punkte in DB speichern + Rangliste aktualisiert ausgeben -> Zuständigkeit: Daniel Rohrwild (Status: unerledigt)
5. Profilseite um Funktionalität mit PHP erweitern (DB-Anbindung/ Avatar hochladen) -> Zuständigkeit: Peter Leonov (Status: unerledigt)
6. Product-Backlog erstellen -> Zuständigkeit: Theresa Alt (Status: unerledigt)
# Anhang OOA:

# Anhang OOD: