Statusreport_02
# Allgemeines:
Projektname: BAQ (Build-A-Quiz)
Scrummaster: Philipp Stöhr
Teammitglieder:
- Philipp Stöhr
- Theresa Alt
- Florian Vogl
- Daniel Rohrwild
- Peter Leonov

Datum des Berichts: 11.01.2022
Bericht-Nummer: 2
Projektende und Übergabe: Di. 07.12.2021
Fertigstellungsgrad: 100%
Projektampel: grün

# Zusammenfassung End-Zustand:
1. Corporate-Design erstellt -> siehe GITHUB
2. GIT-Repository erstellt und Rechte vergeben
3. Projektarchitektur festgelegt (Coding in GIT, Webserver, MySQL-Datenbank (Maria-DB)-> siehe GITHUB für nähere Infos
4. Use-Cases schriftlich festgelegt -> genauere Infos siehe GIT
5. OOA erstellt -> nähere Infos siehe OOA-Diagramm (am Ende angefügt)
6. OOD erstellt -> nähere Infos siehe OOD-Diagramm (am Ende angefügt)
7. Grob Zeitplan erstellt -> nähere Infos siehe Excel-Zeitplan (GITHUB)
8. ER-Diagramm erstellt -> nähere Infos siehe ER-Diagramm (GITHUB)
9. DB-Skript für Anlegung der Datenbank erstellt -> genauere Infos siehe DB-Skript
10. Prototyp erstellt (Landing, Quiz-erstellen, Profile, Rangliste, Impressum+Datenschutz)
11. Rollen-Verteilung festgelegt:
  1. Philipp Stöhr: Scrum-Master, Protokollführer
  2. Theresa Alt: GIT Verantwortliche
  3. Florian Vogl: Scrum-Master Vertreter
  4. Daniel Rohrwild: DB Verantwortlicher, Protokollführer (Stellvertreter)
  5. Peter Leonov: Product-Backlog Verantwortlicher
12. Übergabe des Projekts an den Product Owner

# Präsentationsinhalte Statusreport 02:

Allgemeine Vorstellung des Projektes und generische PHP-Klassen
(Theresa Alt, ca. 7min)

Login/Registrierungsfunktion, Projektablauf (SCRUM)
(Philipp Stöhr, ca. 7min)

Datenbank-Administration, Quizauswertungsseite, Punkte- und Ranglistenseite
(Daniel Rohrwild, ca. 7min)

Funktionalität und Quizerstellung der Homepage, Livedemo der Homepage
(Florian Vogl, ca. 9min)

# Präsentations(wunsch)termin:

Donnerstag, 13.01.2022 – gerne auch als erstes Team 😉

Cat++

Cat