Teambesprechungs-Protokoll
Protokoll-Nr.: / NA	Datum: 12.10.2021		Nä Nächste Besprechung: k.A.
	Zeit: von 14:00 bis 15:30 Uhr		Zeit: von - bis - Uhr
	Ort: B114		Ort: B114
Protokoll: Frau/Herr Stöhr
		Anwesend		Protokoll gelesen, verstanden / (Datum, Unterschrift)
Alt, Theresa
Leonov, Peter
Rohrwild, Daniel
Stöhr, Philipp (Scrum Master)
Vogl, Florian

Stichwort	Informationen	Wer?	Bis wann?
Design der Dokumente	Alle Dokumente des Projekts sollen eine einheitliche „Maske“ bzw ein einheitliches Design erhalten.
Agenda	Wer, Wann, Wie, Was, macht. Zeiten/Termine festlegen	Team, / Scrum Master
Dokumentation des Projekts	Pro Person sollen ca. 10 Seiten an Dokumentation erstellt werden, die am Ende des Projekts abgegeben werden. / (Qualität über Quantität)	Team
Planung	Grobplanung, erste Ansätze von OOA (Objekt Orientierte Analyse – Festlegung der generellen Klassen – je nach Anwendung; Elternklassen – Kindklassen – Hauptklassen); / Datenmodell erarbeiten	Team

bitte wenden!

Stichwort	Informationen	Wer?	Bis wann?
Reviews vorbereiten	Erste Review vorbereiten und Sprint planen	Team, / Scrum Master	Do / 14.10.21
Github	Product Owner noch zu Github einladen	Alt	Do / 14.10.21
Template für Protokoll	Erstellung einer Vorlage für die Protokolle. / (Enthalten sein sollten z.B.: Protokollführer und Vertreter, Logo, Anwesenheitsliste)	Rohrwild	Do / 14.10.21
Sprinttermin	Erster Sprint dem Product Owner mitteilen	Scrum Master	Do / 14.10.21