Dokumentation über das Meeting vom 14.10.2021
09:45 Uhr bis 10:11 Uhr

1. Teilnehmer:
- Phillip Stöhr (Scrum Master)
- Theresa Alt (fehlt krankheitsbedingt)
- Florian Vogl
- Daniel Rohrwild
- Peter Leonov
- Stefan Müller (Product Owner)

Protokollführer:	Phillip Stöhr
Stellvertreter:	Daniel Rohrwild

2. Protokoll:
Sprint 1 mit Product Owner

- Was steckt hinter dem Namen „BAQ“ – Der Name steht für das Team und eine Internetseite, die ein Quiz enthalten soll, bzw selber erstellt werden kann um es auf verschiedene „eigene“ Gebiete anwenden zu können
- Florian Vogl erklärt das grobe Konzept (zu finden auf GitHub - die Domain muss noch nachgetragen werden.)

Auf dem Konzept sind enthalten:
- Technologien für Backend und Frontend
- Entwicklungstools (IDE, Versionsverwaltung - GitHub)
- Funktionsweise von „Build-A-Quiz“
- Komponenten der Website (Landing Page, Baukasten, Let´s Quiz, Rangliste
Wer hat bisher was gemacht:
- Theresa Alt:	Einrichtung GitHub
- Florian Vogl:	Konzept erstellt
- Peter Leonov:	Grobplanung
- Daniel Rohrwild:	Templates –Erstellung
- Philipp Stöhr:	Erstellung Protokolle und Logo
- Funktionsloses Gerüst erstellen, das dann, durch die Teammitglieder, im weiteren Verlauf mit Leben gefüllt werden kann (Prototyp um bessere Veranschaulichung dem Product Owner zeigen zu können)
- Erstes Lob von Hr. Müller für das bisher geleistete

3. Ergebnis/ ToDo’s bis zum nächsten Meeting:

1. grobes, funktionsloses Gerüst auf der Homepage erstellen um grafisch veranschaulichen zu können, wie es aussehen soll (Prototyp)
2. Überarbeitung des Konzeptblattes (Nachtrag fehlender Domain)
3. Einteilung der weiteren Aufgaben
4. Vier-Augen-Prinzip im Projekt durchführen um z.B. Fehler zu vermeiden